Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации

Ильичевского сельского поселения

Ленинского муниципального района

Волгоградской области

от 00.00.2017  г.                                                    № 00

## О внесении изменений в постановление

## администрации Ильичевского сельского поселения

## от 03.05.2017 г. № 33 «Об утверждении м

## униципальной  программы

## «Благоустройство территории  парка

## Ильичевского сельского поселения

## Ленинского муниципального района

## Волгоградской области на 2017 год»

В соответствии со статьей  179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом Ильичевского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

## 1. Внести изменения в постановление администрации от 03.05.2017 г. № 33

## «Об утверждении муниципальной  программы «Благоустройство территории  парка Ильичевского сельского поселения Ленинского муниципального района

## Волгоградской области на 2017 год».

## 2.Приложения № 3 и № 5 постановления администрации Ильичевского сельского поселения от 03.05.2017 г. № 33 «Об утверждении муниципальной  программы «Благоустройство территории  парка Ильичевского сельского поселения Ленинского муниципального района  Волгоградской области на 2017 год» изложить в новой редакции.

3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ильичевского

сельского поселения                                                                        В. А. Сапунков

# Приложение 3

## к муниципальной программе

## «Благоустройство территории парка

## Ильичевского сельского поселения

## Ленинского муниципального района

# Волгоградской области на 2017 год» ,

утвержденной  постановлением

администрации  Ильичевского

сельского поселения

от 03.05.2017 г. № 33

ПЕРЕЧЕНЬ

## Основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории  парка Ильичевского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области на 2017 год»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |
| 1.Благоустройство общественной территории Ильичевского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области, с учетом обеспечения доступности данной территории для инвалидов и других маломобильных групп населения; | Администрация Ильичевского сельского поселения | 2017 | 2017 | Благоустройство территории парка Ильичевского сельского поселения площадью 7410 кв.м; - создание условий для отдыха жителей и гостей поселения; - улучшение состояния территории муниципального образования «Ильичевское сельское поселение Ленинского муниципального района Волгоградской области»; - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования | Благоустройство территории парка: - привидение в качественное состояние элементов благоустройства территории парка, расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, п. Путь Ильича, ул. Барышнева 25а; привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории парка; улучшение эксплуатации состояния объектов благоустройства; - сохранение и улучшение внешнего вида парка; обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан; - формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения; улучшение санитарно-гигиенического состояния Ильичевского сельского поселения; |
| 2.Утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой общественной территории населенного пункта. | Администрация Ильичевского сельского поселения | 2017 | 2017 | утверждение дизайн-проекта | Благоустройство территории парка |

# Приложение 5

## к муниципальной программе

## «Благоустройство территории парка

## Ильичевского сельского поселения

## Ленинского муниципального района

# Волгоградской области на 2017 год»,

утвержденной  постановлением

администрации Ильичевского

сельского поселения

от 03.05.2017 г. № 33

## План реализации муниципальной программы «Благоустройство территории  парка Ильичевского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области на 2017 год»

| Наименование контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Контрольное событие № 1 Подготовка документов | Администрация Ильичевского сельского поселения | Март 2017 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 1)Демонтажные работы; 2)Освещение; 3)Дорожки и площадки из тротуарной плитки; 4)площадки с песчаным покрытием; 5)Пандус; 6)Сцена; 7)Озеленение; 8) Поливочный водопровод; 9)Малые архитектурные формы: скамейки, урны, детские игровые формы, спортивные формы; 10) Ограждение. | Администрация Ильичевского сельского поселения |  | Июнь 2017 | Июль – ноябрь 2017 г. |  |
| Контрольное событие № 3 Завершение выполнение работ | Администрация Ильичевского сельского поселения |  |  |  | Декабрь 2017 |